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	序号
	水体
名称
	水体类型
	位置范围
	面积
	黑臭
等级
	水质现状
	主要问题
	责任单位
	整改/管护措施
	完成时限

	1
	北吊桥坑塘
	坑塘
	北城门西侧
	600
	重度
	治理中
	淤积
	住建局
城关街道办
	定期清淤、日常保洁、活水补给
	2026年12月30日

	2
	翠湖坑塘
	坑塘
	人民街东侧
	1500
	重度
	治理中
	淤积
	住建局
城关街道办
	常态化巡查保洁、排污口管控
	2026年12月30日

	3
	老二高坑塘
	坑塘
	老二高东侧
	9000
	重度
	治理中
	淤积
	住建局
城关街道办
	定期清淤、常态化巡查保洁
	2026年12月30日

	4
	上徐村西无名坑塘
	坑塘
	上徐村
	800
	轻度
	治理中
	淤积
	城关街道办
	常态化巡查保洁
	2026年12月30日

	5
	塔湾坑
	坑塘
	革新街南侧
	1500
	轻度
	治理中
	垃圾堆积
	住建局
城关街道办
	垃圾清运、常态化巡查保洁
	2026年12月30日




